# Istotne postanowienia umowy

UMOWA …………………

zawarta w Rozprzy w dniu  ............2013 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę  w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego

a

a  firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ..........................................................................................

działającą na podstawie wpisu do:

- KRS pod nr …..............................

reprezentowaną przez :

………………………………………………………..,

lub

- CEDIG

reprezentowaną przez :

……………………………………………PESEL...........………..,

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. 2013r. poz.907 z późn. zmianami) z dnia ………. 2014 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym                      w Niechcicach  dz. nr ewid.  2436, obr. Niechcice, gm. Rozprza zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, programem funkcjonalno -  użytkowym, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Zakres rzeczowy obejmuje :

Etap I -  opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach  dz. nr ewid.  2436, obr. Niechcice, w tym:

- opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500,

- opracowanie koncepcji projektowej (min. 2 warianty do wyboru przez Zamawiającego) – 2 gez.

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej pod nawierzchnię bezpieczną – 2 egz.

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego placu zabaw – 4 egz.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich uproszczonych – 2egz.

wraz z uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu wszystkich wymaganych decyzji                 i zatwierdzeń, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Etap II - wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach  dz. nr ewid.  2436, na podstawie opracowanej w ramach Etapu I dokumentacji, w tym:

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną,

- montaż urządzeń zabawowych i elementów dodatkowych:

- zestawu wielofunkcyjnego (typu „warownia”, w skład którego wchodzą: dwie wieże z dachami czterospadowymi, dwa ślizgi ze stali nierdzewnej, dwa podesty, tunel, ścianka wspinaczkowa z rurką),

- piramidy liniowej typu „smerf”

- huśtawki wagowej,

- huśtawki potrójnej,

- bujaka typu konik i bujaka typu motorek,

- równoważni,

- huśtawki wagowej,

- zestawu typu wieża pojedyncza z podestem zabezpieczonym barierką,                 ze ślizgiem z drabinką wejściową oraz rurką strażacką,

- ławek z oparciem – szt. 5,

- koszy na śmieci – szt. 3,

- tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napisem o treści: „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”,

- tabliczek informacyjnych przy każdym urządzeniu informujących o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia, przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM,

- wykonanie ogrodzenia niskiego wraz z furtką,

- wykonanie prac agrotechnicznych i ukształtowania terenu wraz

z nasadzeniami, w tym  uzupełnienie ziemi, ułożenie trawy z rolki,

i następnie ich przekazanie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Dokumentacja projektowa, określona w § 1 ust. 2 powinna zostać opracowana zgodnie z następującymi rozporządzeniami:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013, poz. 762),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                         w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013, poz. 1129).

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie                                 z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.                  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

§ 2

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1.  przekazanie w ciągu do 3 (trzech) dni od podpisania umowy:

- 1 (jednego) egzemplarza programu funkcjonalno-użytkowego,

- mapy d/c opiniodawczych,

1.2.  przekazanie w ciągu do 7 (siedmiu) dni  pełnomocnictwa do występowania                 w imieniu Zamawiającego  przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i zgłoszeń,

1.3.  przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni  od podpisania

umowy.

1.4.  wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i

socjalnych.

1.5.  dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej

umowy.

1.6   zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy.

- Obowiązki Wykonawcy.

  - prawidłowe wykonanie wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy,

  - uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów wykończenia,

  - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i zatwierdzeń oraz uzgodnień,

  - przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, wniosków wraz z załącznikami, uzgodnień oraz oryginałów uzgodnień, opinii                i decyzji wraz  załącznikami,

  - zgłoszenie opracowanej dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu administracji budowlanej,

  - rozpoczęcie robót budowlanych uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu   do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

  - przekazanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru elementów wzorcowych wszystkich elementów widokowych lub ważnych ze względów technologicznych oraz ich szczegółowych opisów i charakterystyk przed zamówieniem                           u producenta,

  - zorganizowanie placu budowy, w tym ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

Z uwagi na specyfikę lokalizacji przedmiotu umowy (roboty budowlane będą wykonywane na terenie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego) Wykonawca organizując plac budowy, zapewni możliwość bezpiecznego dojazdu i dostępu do szkoły użytkownikom oraz będzie na bieżąco współpracował w tym zakresie z dyrekcją szkoły.

  - zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowania liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów zużycia wody                       i energii w okresie realizacji i odbioru robót objętych umową,

  - zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny                                  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

  - zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy,

  - wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych,

  - zgłaszanie i regulowanie należności uprawnionym instytucjom, wynikających                      z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w miejscach lub z wykorzystaniem infrastruktury przez nich zarządzanej,

  - powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

- częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym,

- zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym,

- końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

2.15 przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych

urządzeń i instalacji,

  - przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i inne),

  - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

  - współpraca ze służbami Zamawiającego,

  - koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,

  - prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

  - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,

  - zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,

  - likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/  rozpoczęcie w terminie :    …………………………

b/ zakończenie w terminie :  do  90 dni od podpisania umowy.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania przedmiotu umowy określa „Harmonogram rzeczowo – finansowy” stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 4

Podwykonawcy

4.1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o nazwach firm Podwykonawców,  którym zamierza powierzyć  realizację robót wraz ze wskazaniem części robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom. Niniejszy obowiązek nie dotyczy wskazania innego podmiotu (Podwykonawcy), na zasobach którego Wykonawca polegał, celem wykazania spełnienia warunku wiedzy                                  i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4.3.  Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać klauzule określające

w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

- przypadki bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:

- zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią zaakceptowanej Umowy o podwykonawstwo.

4.4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy              od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

4.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu terminów na akceptację jej projektu przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu terminów na akceptację przedłożonej kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości oraz ich wyceną i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy                                o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7  dni przed jej planowanym zawarciem.

4.7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający                w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w paragrafie 4.8.

4.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w paragrafie 4.7 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  w następujących przypadkach:

- niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących Umowy                                         o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu robót,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w paragrafie 4.6,

- niespełnienia przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

- określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

- gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym                    a Wykonawca na podstawie umowy.

4.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy                                     o podwykonawstwie w terminie określonym  w paragrafie 4.7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego, jednak w terminie nie później niż 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy. W razie braku wniesienia poprawionego projektu umowy uwzględniającego zastrzeżenia, Zamawiający uzna, iż zastrzeżenia Wykonawca uwzględni w przedkładanej do akceptacji kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo.

4.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia tej Umowy,  jednakże nie później na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

4.11. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej kopii Umowy                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w paragrafie 4.9.

4.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowana przez Zamawiającego, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu.

4.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w termie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów                             o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

4.14. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy                                     o podwykonawstwo w przypadku określonym w paragrafie 4.11 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w paragrafie 4.13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia dręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy                                      o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

4.15. Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w par. 4.10 i par. 4.13 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (np. KRS, CEiDG) Podwykonawcy lub inny dokument właściwy  z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

4.16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych ta umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w par. 4.3 – 4.15.

4.17. Do zmian istotnych postanowień Umowy o podwykonawstwo, innych niż określone w par. 4.16, stosuje się zasady określone w par. 4.4 – 4.15.

4.18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych ta umową.

4.19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

4.20. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

4.21. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w paragrafie 4.20, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

4.22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w paragrafie 4.21, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy lub

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

4.23. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w paragrafie 4.20, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w paragrafie 4.20 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy zawartej zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo.

4.24 Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego                          w złotych polskich (PLN).

4.25  Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.26 Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i ich kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

§ 5

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

8.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwo jakości, atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i opracowaną, dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie, a wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji technicznej koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne z umową koszt badań poniesie Zamawiający.

- Z dniem odbioru przedmiotu umowy własność i autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego w §1 bez wad Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą cenowa w wysokości :

netto: ………………………………… zł

brutto: ………………………………….zł

(słownie:    ……………………………………………………………….………,

- Wartości poszczególnych elementów przedmiotu umowy objętych umową  określa tabela elementów scalonych, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do użytkowania, fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu z dokonanego odbioru i protokołu przekazania obiektu do użytkowania.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy, która jest integralną częścią umowy, zawiera wartość prac projektowych (w tym mapę d/c projektowych oraz koszt badań geotechnicznych), czynności związanych z uzgodnieniem i ze zgłoszeniem projektu do odpowiedniego organu administracji budowlanej, wykonania robót budowlanych oraz wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) i jego likwidacji, dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, koszty wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto podanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : ……………………… zł, słownie …………………………………………..

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz                       z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń                         z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 8

Warunki płatności.

- Rozliczanie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca wystawi faktury VAT na Gminę Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, NIP 771-26-57-591.

- Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 9

Gwarancja i rękojmia.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na nawierzchnię oraz 36 miesięcznej gwarancji na pozostałe elementy przedmiotu umowy i 12 miesięcznej gwarancji na trawnik i nasadzenia.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi na nawierzchnię oraz 36 miesięcznej rękojmi na pozostałe elementy przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia wad od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub innym technicznie możliwym. W razie nie przystąpienia do usuwania wady  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający będzie uprawniony  do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców i producentów wyrobów maszyn i urządzeń stosowanych i montowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi i gwarancji jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

- Do uprawnień Zamawiającego należy czy będzie korzystał z rękojmi czy                             z gwarancji.

§ 10

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy                          z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 1,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                           w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% ww. wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% ww. wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7.  Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 11

Usługi

- Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 12

Zmiana umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie                     od umowy,

4.3.  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło                        z przyczyn niezależnych od niego,

4.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,  które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w ofercie.

5.3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.  Zamawiający : ………………………..

2.  Wykonawca: ………………………….

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy w Piotrkowie Tryb.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający :                                                                                       Wykonawca:

Załącznik nr 1 : Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Załącznik nr 2 : Tabela elementów scalonych.