Załącznik 2    (wzór umowy)

UMOWA   NR

Zawarta w dniu……..2008 r. w Rozprzy pomiędzy Gminą Rozprza reprezentowaną przez: Ryszarda Witka  - Wójta Gminy

zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM” ,

a firmą ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

działającą na podstawie (KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

reprezentowana przez ………………………………………………..………………………

zwaną  dalej „WYKONAWCĄ”,

reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………..

po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa  następującej treści :

(  1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy Rynku Piastowskiego oraz ulic przyległych  w Rozprzy, w tym:

- Koncepcji przebudowy Rynku Piastowskiego i ulic przyległych (ul. Kościuszki (od Rynku Piastowskiego do Sportowej), ul. Piotrkowskiej (od Rynku Piastowskiego do Leśnej), Al. 900-lecia (od ul. Piotrkowskiej do ul. Polnej), która powinna zawierać:

- co najmniej dwa warianty rozwiązań projektowych przebudowy układu drogowego i kompozycji Rynku, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,

- plan orientacyjny w skali 1:25.000 i plan sytuacyjny w skali 1:1.000,

- opis rozwiązań koncepcyjnych m.in. zakładaną konstrukcję budowy jezdni, chodników dla pieszych, przebudowę oświetlenia ulicznego, odwodnienia układu drogowego i terenów przyległych, zieleni oraz elementów małej architektury (fontanna, ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe),

- wizualizacje rozwiązań koncepcyjnych,

- ustalenie niezbędnych linii regulacyjnych ulic (o szerokościach wymaganych obowiązującymi przepisami), które będą podstawą do wystąpienia o decyzję  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- wykaz działek przeznaczonych dla realizacji inwestycji,

uzyskanie pozytywnych opinii koncepcji projektowej z Zarządem Dróg  Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                  i Autostrad w Łodzi oraz Państwowej Służby Ochrony Zabytków Delegatury                w Piotrkowie Trybunalskim.

- Przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie w/w prawomocnych decyzji administracyjnych dla wariantu koncepcji, o której mowa w pkt. 1 , wybranego przez Zamawiającego,

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze dla wybranego wariantu koncepcji              w zakresie:

- przebudowy nawierzchni Rynku Piastowskiego na odcinku                                    od   ul. Kościuszki do Al. 900-lecia wraz z odwodnieniem (sieć kanalizacji deszczowej), modernizacji dróg wewnętrznych i placów przy budynkach komunalnych (OSP, budynek Przychodni, Apteki i szkoły podstawowej) wraz z wydzieleniem maksymalnej ilości miejsc postojowych,

- przebudowy nawierzchni ulicy Kościuszki na odcinku od  ul. Świerczewskiego do ul. Sportowej

- przebudowy Al. 900 - lecia od ul. Piotrkowskiej do ul. Polnej wraz z budową placu targowego i obiektu zaplecza,

- przebudowy układu komunikacyjnego w Rynku Piastowskim,

- zieleni i elementów małej architektury (fontanna, ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe) w Rynku Piastowskim,

- przebudowy sieci energetycznej (skablowanie) w Rynku Piastowskim wraz                   z przebudową przyłączy,

- przebudowy oświetlenia ulicznego w Rynku Piastowskim, w ul. Piotrkowskiej od Al. 900-lecia do ul. Leśnej, w Al. 900-lecia  od ul. Piotrkowskiej do ul.Polnej, w ulicy Kościuszki na odcinku  od ul. Świerczewskiego                                   do  ul. Sportowej,

- budowy pawilonu handlowego pow. ok. 50 m2 wraz z przystankiem autobusowym i szaletem w Rynku Piastowskim,

- przebudowy sieci telekomunikacyjnej w Rynku Piastowskim wraz                              z przebudową przyłączy,

- projekt usunięcia ewentualnych kolizji  i przebudowy istniejących sieci,

- operat wodnoprawny,

- projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowy,

- uzyskanie opinii, warunków technicznych do projektowania i uzgodnień              od gestorów sieci,

- ocena stanu nawierzchni jezdni + badania geotechniczne,

- przedmiary robót  + wersja elektroniczna,

- kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (branża drogowa,                         sanitarna, elektryczna) + wersja elektroniczna,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,                  ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120                   z 2003 r. poz. 1126),

- Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych w skali 1:500. Wykonawca  uzupełni mapę w obszarach dotyczących projektowanego targowiska przy              Al. - 900 lecia oraz Al. 900 lecia do ul. Polnej, w obszarze przebudowy parkingu                za budynkiem Przychodni oraz odcinek drogi od budynku Kościoła do budynku szkoły podstawowej wraz z placem przed szkołą.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności                                  w zakresie ochrony znaków osnowy geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja projektowanej inwestycji nie może się obyć bez zniszczenia znaków,                             w kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po wejściu Wykonawcy na plac budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych warunków technicznych do projektowania od administratorów sieci uzbrojenia technicznego, opinii, uzgodnień m.in. Zarządców Dróg oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Dokumentacja projektowa określona w ust. 1 pkt. 3 zostanie sporządzona                       w sposób zgodny z przepisami  i w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz będzie zgodna z następującymi rozporządzeniami:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1133),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389).

- Przebieg przyłączy do budynków powinien być uzgodniony z właścicielem posesji (należy załączyć oświadczenia dotyczące zgody na przebieg przyłączy).

- W ramach czynności o których mowa w ust. 1  Wykonawca uzyska:

- niezbędne warunki techniczne do projektowania, opinie, uzgodnienia

i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi,

- dane wyjściowe do projektowania nie określone w niniejszej umowie.

- Poszczególne elementy dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, należy   wykonać w niżej podanej ilości egzemplarzy:

- Koncepcja projektowa + wizualizacje                                 - 4 egz. + wersja

elektroniczna

- Materiały niezbędne do wystąpienia z wnioskiem                                                         o  wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego oraz decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  -  2 egz.

- Projekty budowlane i wykonawcze

(branża drogowa, architektoniczno - budowlana, sanitarna, elektryczna)    - 5 egz. + wersja

elektroniczna

- Przedmiary robót                                             -  2 egz. + wersja elektroniczna

- Kosztorysy inwestorskie                                  -  2 egz. + wersja elektroniczna

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

(branża drogowa, architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna)     - 2 egz. + wersja

elektroniczna

- Operat wodnoprawny                                                           -  4 egz.

- Z dniem doręczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu własność i prawa

majątkowe dotyczące przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego.

(  2

TERMINY REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminach:

- Koncepcja projektowa wraz z niezbędnymi opiniami (Zarządcy Dróg                                  i Konserwator Zabytków), wizualizacje oraz materiały niezbędne o wystąpienia                 z wnioskami o decyzje administracyjne, o których mowa w §1 ust.1 pkt.2                      –  do 31 października 2008r,

- Projekty budowlano – wykonawcze, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z operatem wodnoprawnym –                      do   27 lutego 2009r.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 30 kwietnia 2009 r.

(  3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości  brutto zł   ……………………………………..  w tym podatek VAT  ……….% (słownie złotych : …………………………...)

- Wynagrodzenie  ustalone w  ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac projektowych objętych niniejszą umową.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji            z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokółem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy    wykonywaniu niniejszej umowy.

- Zamawiający ureguluje należność określoną w następujący sposób:

- za koncepcje projektową wraz z niezbędnymi opiniami (zarządcy dróg                                  i Konserwator Zabytków), wizualizacje oraz materiały niezbędne                                  o wystąpienie   z wnioskami o decyzje administracyjne –  20%,

- za projekty budowlano – wykonawcze, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z operatem wodnoprawnym –  60%

- za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę –  20%,

- Kwota określona w §3 ust.1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty                       i opłaty, w tym  związane  z uzyskaniem opinii i uzgodnień technicznych .

(  4

ROZLICZANIE

- Rozliczenie za opracowanie przedmiotu umowy odbędzie się trzema fakturami tj. dwiema częściowymi oraz końcową, złożonymi na dziennik podawczy Zamawiającego. Integralną częścią faktur będzie bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy odpowiedniego zakresu prac oraz w przypadku faktury końcowej kopia pozwolenia na budowę.

- Pierwsza faktura częściowa, w wysokości 20% ceny umownej brutto określonej                  w §3 ust.1  zostanie złożona na dziennik podawczy zamawiającego po protokolarnym przekazaniu koncepcji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami (Zarządcy Dróg  i Konserwator Zabytków), wizualizacji oraz materiałów niezbędnych o wystąpienie z wnioskami o decyzje administracyjne (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o środowiskowych uwarunkowaniach).

- Druga faktura częściowa, w wysokości 60% ceny umownej brutto określonej                   w §3 ust.1 zostanie złożona na dziennik podawczy Zamawiającego po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia oraz przekazaniu projektów budowlano – wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania               i odbioru robót oraz  operatu wodnoprawnego.  Podstawą jej wystawienia będzie protokół zdawczo – odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz operatu wodnoprawnego oraz kserokopia potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia  na budowę.

- Faktura końcowa w wysokości 20% ceny umownej brutto określonej w §3 ust.1  zostanie złożona na dziennik podawczy po podpisaniu przez strony bezusterkowego  protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia (uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę).

- Wykonawca może się ubiegać o wypłatę całego wynagrodzenia w terminie 
do 30 lipca 2009 r. jeśli z przyczyn, niezależnych od Wykonawcy decyzja                          o pozwoleniu na budowę nie mogła być wydana w wymienionym terminie,                           a wszystkie zobowiązania umowne zostaną wykonane.

- Termin płatności faktur ustala się na 30 dni, licząc od daty jej złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności. Numer konta, na które będzie przekazywane wynagrodzenie ………………………………………….

- Faktura nie będzie zapłacona w przypadku braku bezusterkowego protokołu częściowego lub końcowego odbioru.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, z należytą starannością, zgodnie ze współczesna wiedzą techniczną, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych.

- Zapewnienie osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonywanych określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

- Pełna dyspozycyjność w trakcie trwania procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, stosowanie się do wymogów oraz terminów określanych przez organy właściwe do wydawania decyzji.

- Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

- Nieodpłatne usuniecie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji rękojmi.

- Obowiązek współdziałania z Zamawiającym do czasu wykonania przedmiotu umowy, w tym na etapie wyłaniania wykonawców robót budowlanych.

- Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający : ……………………………………………………..

Wykonawca :   …………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego. Na nadzór autorski zostanie zawarta odrębna umowa.

§  6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie określonej a ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Kwota przedmiotowego zabezpieczenia wynosi w wysokości: 15.000 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.

W przypadku wpłaty pieniężnej, gotówkę należy uiścić na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ O/ROZPRZA

Nr r-ku: 82 8973 0003 0010 0000  0286 0004.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

- 70% w ciągu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu niniejszej umowy,

- 30 % po upływie 15 dni o daty upływu terminu gwarancji.

§  7

ODSTAPIENIE OD UMOWY

- Każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez druga Stronę jej podstawowych postanowień, a w szczególności:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

-    nie podjęcia przez Wykonawcę prac w ciągu 10 dni od daty podpisania

umowy, mimo wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego oraz

dodatkowego wezwania,

-   zwłokę Wykonawcy związanego z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku

do terminu umownego.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół z inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia i przekaże go zamawiającemu. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do prac, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego wykonawcę. Odstąpienie nie wyklucza kar umownych określonych w  § 9  niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 8

GWARANCJA

- Gwarancja jakości całego opracowania obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów wybudowanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w dokumentacji projektowej               w tym w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.

(  9

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Zamawiający  może naliczyć  Wykonawcy  następujące kary   umowne :

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  wskutek okoliczności, za które

odpowiada  Wykonawca  - 10%  wynagrodzenia brutto określonego  w ( 3 ust. 1,

- za zwłokę w realizacji umowy  - 0,25% wynagrodzenia  brutto określonego                   w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 15% wynagrodzenia brutto, Zamawiający może odstąpić                    od umowy.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad - 0,25% wynagrodzenia brutto określonego                     w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  usunięcie wad .

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej         szkody.

- Należne kary umowne mogą zostać potracone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

(  10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną część oraz szczegółowy zakres niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających na zasadach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych określonych w art. 67.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA :