Załącznik nr 4 (wzór umowy)

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Rozprzy w dniu  ............2008 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę  w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Ryszarda Witka,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ( art.39 uPzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. Nr 223 z 2007 r. poz.1655) z dnia ………. 2008 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rozbudowę istniejącego budynku sali gimnastycznej o przedsionek, remont elewacji zewnętrznej, remont ścian wewnętrznych w sali gimnastycznej oraz utwardzenie terenu w ramach zadania p.n. „Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej                  w Mierzynie” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Zakres rzeczowy obejmuje :

Roboty budowlane:

- roboty ziemne,

- ławy i stopy fundamentowe,

- ściany fundamentowe z izolacją termiczną i przeciwwilgociową

- ściany parteru,

- wykonanie wieńców i posadzek

- schody żelbetowe,

- dach – więźba,

- dach – pokrycie,

- rynny i obróbki blacharskie,

- tynki wewnętrzne,

- roboty malarskie,

- montaż stolarki okiennej,

- montaż stolarki drzwiowej,

- roboty zewnętrzne i porządkowe,

- podjazd dla niepełnosprawnych,

- remont ścian wewnętrznych sali gimnastycznej,

- remont elewacji

Roboty instalacyjne:

- instalacja elektryczna wewnętrzna,

Zagospodarowanie terenu:

- utwardzenie wokół budynku,

- Z uwagi na specyfikę lokalizacji przedmiotu umowy (roboty budowlane będą wykonywane na terenie szkoły podstawowej) Wykonawca organizując plac budowy, zapewni możliwość bezpiecznego dojazdu i dostępu do szkoły użytkownikom oraz będzie na bieżąco współpracował w tym zakresie z dyrekcją szkoły.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu, na którym nastąpi rozbudowa Sali gimnastycznej o przedsionek, remont elewacji oraz utwardzenie terenu oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

- W sposób szczególny Wykonawca Zobowiązuje się do ogrodzenia placu budowy i zaplecza, oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu do nich osobom postronnym, oświetlenia placu budowy.

- Od daty protokólarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokólarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

§ 2

TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

-  rozpoczęcie……………………….

-  zakończenia  -   termin określony datą 12 grudnia 2008r.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty zakresem prac, wskaże punkty poboru wody i prądu w dniu podpisania umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu objętego rozbudową Sali gimnastycznej o przedsionek, remont elewacji i utwardzenie terenu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 5 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy                      w   stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie    urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód wobec Zamawiającego i osób trzecich, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia do zakończenia każdego etapów w związku z wykonywaniem prac objętych umową.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie p. …………………..

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie  wykonywania umowy przez

Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku

niezgodności z postanowieniami niniejszej umowy.

( 4

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………………, w tym podatek VAT w kwocie ………………………………………………………………….

- Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji                            do zakończenia umowy, w tym również waloryzacji z tytułu inflacji. W wartości umownej zawarte są wszystkie elementy robót pomocniczych niezbędnych do wykonania zakresu umownego (np. obsługa geodezyjna, prace odbiorowe, prace pomiarowe łącznie z pomiarami oświetlenia, transport, rusztowania itp. ).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za roboty dodatkowe, których wartość nie przekracza 2% wartości przedmiotu zamówienia (brutto).

- Warunkiem realizacji robót dodatkowych przekraczających 2% wartości zamówienia i zamiennych jest opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego kosztorysów w oparciu o składniki cenotwórcze, jakie użyte zostały do wyceny kosztorysów ofertowych. Ceny materiałów wg. cen Sekocenbudu z okresu ich wybudowania.

- W przypadku nie wykonania części robót objętych umową, nie wpływających                 na jakość techniczną i technologiczną zadania, wartość za te roboty zostanie odliczona z wynagrodzenia wg cen czynników z kosztorysów ofertowych.

( 5

ROZLICZENIE

- Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy odbędzie się fakturą jednorazową po wykonaniu całości zamówienia i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę  do wystawienia faktury.

- Termin płatności faktury ustala się na 14 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz  z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- Fakturę Wykonawca wystawia na Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Rozprzy,            Al. 900- lecia, 97-340 Rozprza, NIP: 771-17-11-124.

- Strony zgodnie postanawiają, ze wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

( 6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się następujące warunki należytego zabezpieczenia umowy:

  - Wysokość zabezpieczenia ustala się na kwotę 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj. …………………………………..…,                              słownie …………………………………………., które zostanie wniesione                 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

  - Zwrot zabezpieczenia, po potraceniu ewentualnych należności Zamawiającego nastąpi:

-   75% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy –

w terminie    30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót,

-   25% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi i gwarancji –

w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

- W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku                              z potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.

- Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu                  do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających do ich naprawienia.

( 7

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary   umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiajacego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokosci10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1;

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                         w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego                       w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 4 ust. 1 za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  w  § 4 ust. 1;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne należne od Wykonawcy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

( 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć               w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg. Stanu               na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie – a najpóźniej w ciągu  30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego wniesione bądź dostarczone,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych  oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

( 9

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości.

- Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Termin rękojmi wynosi 1 rok, a jeśli chodzi o wady budynku 3 lata od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

( 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy                            o zamówieniach publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

- Umowę sporządzono w   3  jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                   WYKONAWCA :